Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ________
(Индекс)
_______________ _______________
    (И.О.Фамилия)
« ___ » ____________ 20 __ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 выполнения дипломной работы

Студент _Миникс Игорь Владимирович _______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
_Разработка системы имитационного моделирования в форме библиотеки языка Haskell______
(Тема дипломной работы)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

№ п/п	Наименование этапов дипломной работы	Выполнение этапов		Примечание
		Срок	Объем, %
1.	Разработка структур данных и выбор методов и алгоритмов.	17.02.2012	15%
2.	Определение синтаксиса описания систем.	24.02.2012	20%
3.	Написание программной части.	31.03.2012	55%
4.	Тестирование и отладка.	7.04.2012	60%
5.	Исследовательская часть.	14.04.2012	65%
6.	Подготовка расчетно-пояснительной записки.	30.04.2012	80%
7.	Оформление организационно-экономической и экологической части.	12.05.2012	85%
8.	Оформление графической части.	19.05.2012	90%
9.	Подготовка к защите.	26.05.2012	100%

     Руководитель дипломной работы	_________________________ ____________________
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

       Студент _________________________ ___________________
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)